環安衛改善方案規劃與管制表

| 單位： | 方案編號： |  |  |  | 製表日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作項目（各項目如有詳細內容請列附件） | 主辦人員 | 協辦單位 | 進度規劃與管制（週/旬/半月/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費預估（估算資料請列附件） | 目標達成評估方式（計算公式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善前狀況(必要時請以附件、附圖或照片說明) | 預期成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐資能源、☐污染物、☐減碳、☐經濟、☐安全、☐健康、☐認知、☐其他 請說明上述勾選項目的量化成果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：共____件，另附____頁。 | 階段性目標：☐無，依進度管制。☐有，各階段性目標值如下： 月達 、 月達 、 月達 、 月達 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准（管理代表）： 審查（權責主管）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製表： |  |  |  |  |  |  |  |

環安衛改善方案規劃與管制表

| 單位：總務 | 方案編號：E-EF-104-1 |  |  |  | 製表日期：2015/8/13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次：1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標：2015年底完成柴油槽防液堤工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作項目（各項目如有詳細內容請列附件） | 主辦人員 | 協辦單位 | 進度規劃與管制（週/旬/半月/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9上 | 9下 |  | 10上 | 10下 | 11上 | 11下 |  | 12上 | 12下 |  |  |  |  |  |
| 1. 柴油槽防液堤規劃 | 劉大明 | 環安中心 | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 柴油槽防液堤編列預算 | 劉大明 | 財務處 |  | ------ |  | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 柴油槽防液堤發包 | 劉大明 | 無 |  |  |  |  |  | ------ | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, 柴油槽防液堤施工及驗收 | 劉大明 | 環安中心 財務處 |  |  |  |  |  |  |  |  | ------ | ------ |  |  |  |  |  |
| 經費預估（估算資料請列附件） | 目標達成評估方式（計算公式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程完成時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善前狀況(必要時請以附件、附圖或照片說明) | 預期成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐資能源、V污染物、☐減碳、☐經濟、☐安全、☐健康、☐認知、☐其他 請說明上述勾選項目的量化成果： 避免每年1,000*6=6,000公升的柴油在8,760小時使用過程污染環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：共____件，另附____頁。 | 階段性目標：V無，依進度管制。☐有，各階段性目標值如下： 月達 、 月達 、 月達 、 月達 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准（管理代表）： 審查（權責主管）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製表： |  |  |  |  |  |  |  |